Triển khai dự án cá nhân thực tế

Made by : Lê Đình Hùng – DEV2511LM_FE25

| STT | Công việc | Ngày thực hiện | Thời gian thực hiện | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Code Header / Footer | 25/12 | 4 giờ | Done |
| 2 | Code Trang Chủ | 26/12 | 11 giờ | Done |
| 3 | Code Bài Viết | 3/1 | 8 giờ | Done |
| 4 | Code Giới Thiệu | 5/1 | 3 giờ | Done |
| 5 | Code Đối Tác | 6/1 | 3 giờ | Done |
| 6 | Code Tin Tức | 8/1 | 2 giờ | Done |
| 7 | Code Sản Phẩm | 12/1 | 4 giờ | Done |
| 8 | Code Chi Tiết SP | 15/1 | 7 giờ | Done |
| 9 | Code Xem Tất Cả SP | 17/1 | 4 tiếng | Done |
| 10 | Code Liên Hệ | 18/1 | 2 tiếng | Done |
| 11 | Review lại các trang | 19/1 | 1 tiếng | Done |
| 12 | Update Slick | 19/1 | 1 tiếng | Done |
| 13 | Update Responsive | 19/1 | 4 tiếng | Done |
| 14 | Sử dụng Js render dữ liệu | 20/1 | 4 tiếng | Done |
| 15 | Check lại và tinh chỉnh một vài thông số | 20/1 – 25/1 | 1 tiếng / 1 ngày | Done |